| 1. | 03.07.2007. | Rješenje ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva kojim se naređuje TD Varkom d.d. Varaždin uklanjanje privremeno uskladištenog komunalnog otpada sa lokacije Brezje. |
| --- | --- | --- |
|  |  | Rok za izvršenje 30.09.2007. |
|  |  | Ukoliko TD Varkom ne izvrši rješenje, ta će se radnja izvršiti preko druge osobe o trošku izvršenika. |
| 2. | 11.01.2008. | Prvim kontrolnim nadzorom inspektorica zaštite okoliša konstatira da TD Varkom d.d. Varaždin nije izvršilo mjeru izrečenu Rješenjem. |
|  |  | Određuje se novi rok za izvršenje do 30.04.2008. |
| 3. | 22.01.2010. | Drugim kontrolnim nadzorom inspektorica zaštite okoliša konstatira da TD Varkom d.d. Varaždin nije izvršilo mjeru izrečenu Rješenjem. |
|  |  | Predočen Ugovor 352/08 o interventnom odvozu i zbrinjavanju komunalnog otpada radi sanacije postojeće lokacije Brezje sklopljen 24.12.2008. između TD Varkom d.d. i poduzeća VIS d.o.o. Varaždin. |
|  |  | Predočen I dodatak Ugovoru sklopljen 12.05.2009. po kojem je rok za početak zbrinjavanja baliranog komunalnog otpada 30.04.2010. |
| 4. | 07.07.2011. | Trećim kontrolnim nadzorom inspektorica zaštite okoliša konstatira da TD Varkom d.d. Varaždin i dalje nije izvršio mjeru izrečenu rješenjem. |
| 5. | 26.07.2011. | Inspektorica izdaje Zaključak o dozvoli izvršenja rješenja , čime se dozvoljava izvršenje rješenja s naplatom novčane kazne. |
| 6. | 08.08.2011. | TD Varkom d.d. Varaždin izvršio je uplatu novčane kazne u iznosu od 30.000,00 kuna |
| 7. | 08.02.2012. | Četvrtim kontrolnim nadzorom inspektorica zaštite okoliša određuje Gradu Varaždinu rok za dostavu: |
|  |  |  | - Plana aktivnosti na uklanjanju baliranog otpada s lokacije Brezje |
|  |  |  | - Plana aktivnosti na postupanju s novonastalim otpadom |
| 8. | 20.02.2012. | Grad Varaždin dostavlja Ministarstvu zaštite okoliša i prirode Plan aktivnosti na uklanjanju baliranog otpada i Plan aktivnosti na postupanju s novonastalim otpadom |
| 9. | 20.02.2012. | TD Varkom d.d. Varaždin dostavlja Ministarstvu zaštite okoliša i prirode Plan aktivnosti na uklanjanju baliranog otpada i Plan aktivnosti na postupanju s novonastalim otpadom |
| 10. | 24.02.2012. | Ministarstvu zaštite okoliša i prirode trži od Grada Varaždina i TD Varkom d.d. Varaždin dopunu Plana sa utvrđenim: |
|  |  |  | - rokom izvršenja po dinamici pojedinih aktivnosti |
|  |  |  | - imenovanjem osoba koje će operativno raditi na izvršenju |
|  |  |  | - financijskim planom za provedbu aktivnosti |
| 11. | 09.03.2012. | Grad Varaždin traži produljenje roka za dostavu dopuna zbog postupanja sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu koji omogućava povjeravanje određene komunalne djelatnosti drugoj JLS. |
| 12. | 18.03.2012. | Općinsko vijeće Općine Davor donosi Zaključak o prihvaćanju komunalnog otpada s područja Grada Varaždina na postojećoj deponiji Baćanska . |
| 13. | 23.03.2012. | Ministarstvu zaštite okoliša i prirode odobrava Gradu Varaždinu produljenje roka za dostavu dopune Plana aktivnosti. |
| 14. | 03.04.2012. | Sastanak u Ministarstvu zaštite okoliša i prirode na temu zbrinjavanja baliranog otpada. Prisutni: ministrica Holy, zamjenik Škrlec i suradnici, Goran Habuš, Vlado Vlašić, Tomislav Kezelj sa predstavnicima Varkoma. |
| 15. | 18.04.2012. | Grad Varaždin i TD Varkom d.d. sukladno zaključcima sa sastanka, dostavlja Ministarstvu zaštite okoliša i prirode Izmjene i dopune Plana aktivnosti sa Promemorijom. |
| 16. | 02.05.2012. | Ministarstvo zaštite okoliša i prirode traži dopunu Plana aktivnosti u dijelu koji se odnosi na: |
|  |  |  | - način i postupak zbrinjavanja baliranog komunalnog otpada |
|  |  |  | - način i postupak gospodarenja novonastalim komunalnim otpadom |
| 17. | 09.05.2012. | Grad Varaždin dostavlja Ministarstvu tražene dopune sa detaljno razrađenim načinom i postupcima zbrinjavanja baliranog komunalnog otpada i gospodarenja novonastalim komunalnim otpadom. |
| 18. | 25.05.2012. | Grad Varaždin traži od Ministarstva što žurnije očitovanje na dopune Plana radi dinamike realizacije. |