Upravni odjel za gradnju i

komunalno gospodarstvo

PROJEKTNI ZADATAK

Izrada idejnog projekta za izgradnju cestovne mreže unutar gospodarske zone Brezje s ishođenjem lokacijske dozvole

Varaždin, lipanj 2022.

S A D R Ž A J:

- SADAŠNJE STANJE I ZADAĆE PROJEKTA

  - Uvod

  - Tehničke specifikacije

  - Opis postojećeg stanja

  - Opis rješenja

- GEODETSKI RADOVI

  - Izrada geodetske podloge u mjerilima propisanim za provođenje upravnog postupka

  - Izrada geodetskog elaborata provedbe lokacijske dozvole

- GRAĐEVINSKI PROJEKTI

  - Projekt trase ceste i raskrižja

  - Projekt unutarnje i vanjske odvodnje

- PROJEKTI INSTALACIJA

  - Projekti premještanja i zaštite instalacija u koridoru ceste i raskrižja

  - Projekti novih instalacija u koridoru ceste i raskrižja

- ISHOĐENJE LOKACIJSKE DOZVOLE

  - Ishođenje lokacijske dozvole

- OSTALO

  - Obilazak predmetne dionice

  - Zakoni i tehnička regulativa

  - Odgovornost projektanta

- SADAŠNJE STANJE I ZADAĆE PROJEKTA

  - Uvod

Predmet Projektnog zadatka je izrada idejnog projekta za izgradnju nove cestovne mreže unutar gospodarske zone Brezje koja obuhvaća glavnu gradsku ulicu od četverokrakog raskrižja s budućom glavnom gradskom ulicom koja se pruža od istočne obilaznice (DC2) prema istoku do A.G. Varaždin - Gornji Kućan do trokrakog raskrižja s nerazvrstanom cestom NC VZ 4-215 (Ulica Dore Pejačević) u duljini 1030,0 m. Osim glavne gradske ulice ovim Projektnim zadatkom obuhvaćena je i izgradnja triju stambenih ulica. Stambena ulica 1 pruža se u smjeru od servisne ceste u Brezju do nove gradske ulice predviđene ovim projektnim zadatkom približne duljine 378,0 m. Stambena ulica 2 nalazi se južnije i pruža se usporedno s  Stambenom ulicom 1, a duljina joj iznosi oko 440,0 m. Navedene stambene ulice na početku i na kraju svog zahvata s gore navedenim ulicama formiraju trokraka raskrižja. Stambena ulica 3 nalazi se na jugu gospodarske zone i pruža se u smjeru sjever – jug te je približne duljine od 369,0 m. Na početku svog zahvata stambena ulica 3 s nerazvrstanom cestom NC VZ 4-215 (Ulica Dore Pejačević) formira trokrako raskrižje. Projektom je potrebno obuhvatiti priključenje planirane ulice na postojeće javno-prometne površine te projektirati instalacije komunalne infrastrukture.

Navedeni zahvat u prostoru nalazi se unutar granica obuhvata Generalnog urbanističkog plana Grada Varaždina (Izmjene i dopune Generalnog urbanističkog plana Grada Varaždina – IV. Izmjene i dopune („Službeni vjesnik Grada Varaždina, broj 7/19“)), točnije unutar zone namijenjene gospodarskoj izgradnji. Unutar zone planirani su koridori za prometnice. Nove ulice koje su predmet  izrade projektne dokumentacije potrebno je projektirati u skladu s navedenim prostornim planom.

  - Tehničke specifikacije

Osnovni cilj izgradnje ovih prometnica je širenje gospodarske zone u Brezju - istok i stvaranje uvjeta za izgradnju novih poslovnih objekata na ovom području.

Za glavnu gradsku ulicu predviđa se koridor minimalne širine od 25,0 m dok se za ostale stambene ulice predviđa koridor minimalne širine 20,0 m.

Prostor na kojem se planira izgradnja prometnica je neizgrađen, ravničarski, poljski put i većinom oranice.

Cjelokupni zahvat na glavnoj gradskoj ulici investitora planira realizirati u dvije zasebne faze.

Planiranim zahvatom faze 1 predviđeno je sljedeće:

- izgradnja gradske ulice u duljini 1030,0 m, širina kolnika 7,0 m,

- izgradnja stambene ulice 1, u duljini od približno 378,0 m

- izgradnja stambene ulice 2, u duljini od približno 440,0 m

- izgradnja stambene ulice 3, u duljini od približno 396,0 m

- izgradnja trokrakih raskrižja na poziciji priključaka na postojeće ili planirane ulice

- izgradnja komunalne infrastrukture u sklopu planiranih prometnih površina (vodoopskrba,

oborinska odvodnja, sanitarna odvodnja, elektroenergetski vodovi srednjeg i niskog napona, javna rasvjeta i distributivna  telekomunikacijska kanalizacija)

Planiranim zahvatom faze 2 predviđeno je sljedeće:

- proširenje kolnika glavne gradske ulice u duljini 1030,0 m, sa širine 7m na širinu kolnika 14,0 m

Predmetne usluge projektirana obuhvaćaju izradu projektne dokumentacije s provođenjem upravnog postupka ishođenja potrebnih dozvola za gradnju i izrada:

- Idejnog rješenja,

- Idejnog projekta s ishođenjem lokacijske dozvole,

a sve prema Generalnom urbanističkom planu Grada Varaždina (Izmjene i dopune Generalnog urbanističkog plana Grada Varaždina – IV. Izmjene i dopune („Službeni vjesnik Grada Varaždina, broj 7/19“))

Fotografija 1.

Izvadak iz GUP-a Grada Varaždina s ucrtanim dionicama planiranih ulica i raskrižja u gospodarskoj zoni Brezje - istok

  - Opis postojećeg stanja

- Planirane prometnice smještene su u gospodarskoj zoni Brezje – istok, na administrativnom području Grada varaždina, u katastarskoj općini Varaždin.

- Na zapadnoj strani gospodarske zone Brezje-istok prolazi servisna cesta koja je položena paralelno s istočnom obilaznicom Grada Varaždina. Područje prolaska trase prometnica nalazi se unutar obuhvata zaštićenog arheološkog nalazišta Brezje u Varaždinu, tako da će prije početka zahvata biti potrebno provesti preliminarna (zaštitna) arheološka nalazišta koja trebaju uključivati sustavno rekognosticiranje i sondiranje parcela na kojima je planirana izgradnja.

- Prostor na kojem se planira izgradnja prometnica je ravničarski i neizgrađen, oranice i djelomično poljski put.

Fotografija 2.

Izvadak iz geoportala kulturnih dobra – Arheološko nalazište Brezje (Z-6212)

  - Opis rješenja

- Tehnički elementi planiranih prometnih površina, sadržaj poprečnih presjeka i oprema prometnica određeni su prema uvjetima prostorno – planske dokumentacije i nadležnih javnopravnih tijela.

- Poprečni profili prometnica:

Poprečni profil glavne gradske ulice, Faza 1 – koridor 25,0 m

U poprečnom profilu glavne gradske ulice u Fazi 1 predviđeni su sljedeći elementi:

- kolnik širine 7,0 m (2 x3,5 m)

- obostrani zeleni pojas širine 5,5 m

- obostrane biciklističko-pješačke staze širine 3,0 m odvojene od kolnika zelenim pojasom

- bankine minimalne širine 0,5 m

Poprečni profil glavne gradske ulice, Faza 2 – koridor 25,0 m

U poprečnom profilu glavne gradske ulice u Fazi 2 predviđeni su sljedeći elementi:

- kolnik širine 14,0 m (4 x3,5 m)

- obostrani zeleni pojas širine 2,0 m

- obostrane biciklističko-pješačke staze širine 3,0 m odvojene od kolnika zelenom pojasom

- bankine minimalne širine 0,5 m

Poprečni profil stambenih ulica, Faza 1 – koridor 20,0 m

U poprečnom profilu stambenih ulica u Fazi 1 predviđeni su sljedeći elementi:

- kolnik širine 7,0 m (2 x3,5 m)

- obostrani zeleni pojas širine 3,0 m

- obostrane biciklističko-pješačke staze širine 3,0 m odvojene od kolnika zelenim pojasom

- bankine minimalne širine 0,5 m

- GEODETSKI RADOVI

2.1	Izrada geodetske podloge u mjerilima propisanim za provođenje upravnog postupka

Obaveza ovlaštenog inženjera geodezije je izraditi geodetske podloge s uklopljenim katastarskim planom za izradu kompletne projektne dokumentacije u mjerilima propisanim za provođenje upravnog postupka, uključujući sve pripremne radove, prikupljanje svih podataka i podloga, sva potrebna snimanja i obrade, u svemu prema važećoj zakonskoj regulativi.

2.2	Izrada geodetskog elaborata provedbe lokacijske dozvole

Ovlašteni inženjer geodezije treba izraditi geodetski elaborat provedbe lokacijske dozvole u skladu s pravilnikom o geodetskim elaboratima i ostalom zakonskom regulativom i podzakonskim aktima kojima je definirano obavljanje geodetske djelatnosti.

Geodetski elaborat treba izraditi u 3 primjeraka, a svaki primjerak elaborata treba za svaku katastarsku općinu posebno uvezati i propisno zapečatiti. Za izrađene geodetske elaborate treba ishoditi potvrdu u nadležnom uredu, da su izrađeni u skladu s lokacijskom dozvolom.

Ovlašteni inženjer geodezije treba ishoditi ovjeru geodetskog elaborata u nadležnom Područnom uredu za katastar tj. ispostavi kroz koji prolazi dionica ceste.

Prema potrebi (ovisno da li se geodetskim elaboratom zahvaća zemljište u državnom vlasništvu) treba ishoditi suglasnost na izrađeni geodetski elaborat Ministarstva državne imovine za raspolaganje državnom imovinom, a prema potrebi ishoditi i druge tražene suglasnosti.

Po izradi geodetskih elaborata naručitelju treba isporučiti 3 (tri) primjeraka geodetskog elaborata ovjerenog od nadležnog Područnog ureda za katastar s abecednim popisom posjednika i vlasnika.

3.	GRAĐEVINSKI PROJEKTI

3.1.	Projekt trase ceste i raskrižja

Opisati:

- Lokaciju planiranu za izgradnju predmetnih ulica, navesti naselje u kojem se trasa prometnice nalazi, tlocrtne i vertikalne elemente, projektiranu širinu kolnika, broj traka, priključke, pješačke i biciklističke trake ili staze, projektirane poprečne nagibe kolnika širinu i vrstu bankina, visinu i stanje pokosa nasipa, prometno opterećenje u raskrižju definirano po svakom privozu i sve druge karakteristike predmetnog raskrižja.

Projekt trase ceste i raskrižja treba razraditi za:

- razinu idejnog rješenja (za ishođenje posebnih uvjeta građenja)

- razinu idejnog projekta (za ishođenje lokacijske dozvole)

- projektom je potrebno predvidjeti faznost izgradnje

Vrste i sadržaj pojedinih razina projekata treba biti sukladna Zakonu o prostornom uređenju (NN153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19) i Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19),

Grafički prilozi idejnog rješenja moraju minimalno sadržavati:

- preglednu situaciju na ortofotokarti ili osnovnoj državnoj karti u mjerilu 1:5000

- situacijski plan postojećeg stanja u mjerilu 1:1000 sa snimljenim visinskim kotama sa ucrtanim postojećim instalacijama

- situacijski plan u mjerilu 1:1000 s ucrtanom novo-projektiranom osi i rubovima ceste, cestovnim tijelom i cestovnim i kolnim prilazima, objektima

- normalne poprečne profile u mjerilu 1:50

Grafički prilozi idejnog projekta moraju minimalno sadržavati:

- preglednu situaciju na ortofotokarti ili osnovnoj državnoj karti 1:5000

- situacijski plan postojećeg stanja u mjerilu 1:1000 sa snimljenim visinskim kotama sa ucrtanim postojećim instalacijama

- situacijski plan u mjerilu 1:1000 s ucrtanom novo-projektiranom osi i rubovima ceste, cestovnim tijelom i cestovnim i kolnim prilazima, objektima, te rješenjem sustava odvodnje

- uzdužni profil u mjerilu 1:1000/50 s niveletom novo-projektiranom niveletom i dijagramom vitoperenja obnovljenog kolnika

- normalne poprečne profile u mjerilu 1:50

- kao i sve ostale grafičke priloge potrebne za jednoznačno ishođenje lokacijske dozvole.

3.2.	Projekt unutarnje i vanjske odvodnje

Opisati:

- Planirani sustav odvodnje na predmetnim planiranim prometnicama i raskrižja, tlocrtne i vertikalne elemente, dimenzije zatvorenog sustava odvodnje i njihove recipijente, smještaj kao i sve druge karakteristike

Projekt odvodnje razraditi za:

- razinu idejnog projekta (za ishođenje lokacijske dozvole)

4.	PROJEKTI INSTALACIJA

4.1	Projekti premještanja i zaštite instalacija u koridoru ceste i raskrižja

Na potezu planiranih novih ulica potrebno je izvršiti zaštitu i/ili premještanje postojećih instalacija koje su u trupu postojeće ceste (spoj stambenih ulica na postojeću servisnu cestu u Brezju).

Obaveza je projektanta pisanim putem kontaktirati sve vlasnike instalacija i zatražiti podatke o postojećim instalacijama u trupu ceste i u zoni projektiranog zahvata na predmetnoj dionici ceste i o dobivenim podacima obavijestiti naručitelja.

Projektant treba stupiti u kontakt sa lokalnom samoupravom i zatražiti podatke o planiranim budućim zahvatima na obnovi ili izgradnji instalacija u zoni projektiranog zahvata (kanalizacija, vodovod, elektroinstalacije, elektronička, komunikacijska infrastruktura i dr.) na dionici planirane ceste.

Projektom predvidjeti zaštitu i/ili premještanje svih postojećih instalacija sukladno pravilima struke i uobičajenim zahtjevima vlasnika pojedinih instalacija.

4.2	Projekti novih instalacija u koridoru ceste i raskrižja

Projektom je predviđeno projektiranje instalacije vodovoda, elektroenergetski niskonaponski i srednje-naponski vod, javna rasvjeta i distribucijska telekomunikacijska kanalizacija. Projektant treba izraditi projekte svih novih instalacija.

Projektna dokumentacija za gore navedene instalacije treba biti razrađena za potrebe idejnog projekta (za potrebe provođenja upravnog postupaka). Nove instalacije potrebno je projektirati u zoni biciklističko – pješačkih staza i u zoni kolnika kako je određeno u GUP-u grada Varaždina.

5.	ISHOĐENJE LOKACIJSKE DOZVOLE

  - Ishođenje lokacijske dozvole

U tijeku projektiranja projektant treba, sukladno Zakonu o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19) i Zakonu o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19), kontaktirati predstavnike nadležnih tijela koja trebaju izdati posebne uvjete, o čemu treba redovito izvještavati naručitelja i pravovremeno mu ukazati na eventualne probleme.

Lokacijskom dozvolom treba obuhvatiti sve dijelove građevine uključivo premještanje i zaštitu instalacija i izvedbu novih instalacija. Od vlasnika infrastrukture treba prikupiti podatke o nadzemnim i podzemnim instalacijama, iste ucrtati u projektne situacije, te ishoditi posebne uvjete gradnje i napraviti procjenu troškova.

Ponuditelj svojom ponudom treba obuhvatiti ishođenje lokacijske dozvole za sve dijelove građevine uključivo i plaćanje pristojbi za dobivanje posebnih uvjeta građenja.

Ako u postupku izdavanja lokacijske dozvole dođe do potrebe usklađenja idejnog projekta s posebnim uvjetima tijela i osoba određenih prema posebnim propisima, projektant mora uskladiti idejni projekt u skladu s tim uvjetima.

6.	OSTALO

6.1.	Obilazak predmetne dionice

U ukupnu cijenu potrebno je uračunati minimalno tri odlaska na teren projektanta zajedno s predstavnikom naručitelja, kada to projektant ocijeni potrebnim ili kada to zahtjeva naručitelj, a temeljem kojih će se donositi odluke o tehničkim rješenjima u pojedinim fazama projektiranja. Navedeni obilasci ne uključuje sve ostale obilaske dionice tijekom kojih projektant ili njegova geodetska služba obavljaju potrebne aktivnosti u sklopu izrade projekta.

6.2.	Zakoni i tehnička regulativa

Pri izradi projektne dokumentacije treba se pridržavati svih zakona, propisa i pravilnika koji vrijede do dana potpisa Ugovora. Ukoliko za neke objekte i zahvate ne postoji domaći propis i upute, projektant će dogovorno s naručiteljem primijeniti inozemne smjernice i propise koji obrađuju predmetno područje.

Pri izradi svih dijelova projekta obnove ceste projektant je obavezan primjenjivati:

- Opće tehničke uvjete za radove na cestama iz 2001.,

- za asfalterske radove „Tehnički propis za asfaltne kolnike“(NN 48/21).

- Tehničke uvjete za izradu nosivih slojeva kolnika tehnologijom recikliranja po hladnom postupku

- Razraditi posebne tehničke uvjete za sve radove i materijale za koje se ne primjenjuju gore navedeni tehnički uvjeti

- Tehnički propis za građevinske konstrukcije (NN 17/17, 75/20, 7/22)

- HRN U.M1.046, 1984 – Ispitivanja mostova s probnim opterećenjem

Projektna dokumentacija na cestama mora biti usklađena s odredbama posebnih zakona i propisa i to:

- Zakon o cestama (NN 84/11) i Zakon o dopuni Zakona o cestama (NN 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19, 144/21)

- Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19)

- Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19)

- Zakon o sigurnosti prometa na cestama (NN 67/08, 74/11, 80/13, 92/14, 64/15, 108/2017, 70/19, 42/20)

- Zakon o prijevozu u cestovnom prometu (NN 41/18)

- Zakon o prijevozu opasnih tvari (NN 79/07)

- Zakon o zaštiti od požara (NN 92/10)

- Zakon o zaštiti prirode (NN 80/13, 15/18, 14/19, 127/19 )

- Zakon o zaštiti okoliša (NN 80/13, 78/15, 12/18, 118/18)

- Zakon o gospodarenju otpadom (NN 84/21)

- Zakon o građevnim proizvodima (NN 76/13, 30/14, 130/17, 32/19, 118/20)

- Zakon o normizaciji (NN 80/13)

- Zakon o zaštiti na radu (NN 71/14, 118/14, 94/18, 96/18)

- Zakon o zaštiti od buke (NN 30/09, 55/13, 153/13, 41/16, 114/18, 14/21)

- Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN 78/15, 11//18, 110/19)

- Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NN 69/99, 151/03, 157/03, 100/04,  87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14 , 98/15, 44/17, 90/18, 32/20, 62/20, 117/21)

- Pravilnik o obveznom sadržaju idejnog projekta (NN 118719, 65/20)

- Pravilnik o jednostavnim i drugim građevinama i radovima (NN 112/17, 34/18, 36/19, 31/20)

- Pravilnik o vrsti i sadržaju projekata za javne ceste (NN 53/02, 20/17)

- Pravilnik o kontroli projekata (NN 32/14, 72/20)

- Pravilnik o zaštiti na radu u građevinarstvu (SL 42/68, 45/68, NN 18/83, 59/96)

- Pravilnik o zaštiti na radu na privremenim gradilištima (NN 43/18)

- Pravilnik o osnovnim uvjetima kojima javne ceste izvan naselja i njihovi elementi moraju udovoljavati sa stajališta sigurnosti prometa (NN 110/01)

- Pravilnik o prometnim znakovima opremi i signalizaciji na cestama (NN 92/19)

- Pravilnik o privremenoj regulaciji prometa i označavanju te osiguranju radova na cestama (NN92/19)

- Pravilnik o uvjetima za projektiranje i izgradnju priključaka i prilaza na javnu cestu (NN 95/14)

- Pravilnik o biciklističkoj infrastrukturi (NN 28/16)

- Pravilnik o uvjetima za postupanje s otpadom (NN 123/97, 112/01)

- Pravilnik o korištenju cestovnog zemljišta i obavljanju pratećih djelatnosti na javnoj cesti (NN 78/14, 43/20)

- Pravilnik o održavanju cesta (NN 90/14, 3/21)

- Pravilnik o tehničkom normativima za temeljenje građevinskih objekata (Sl 15/90, NN 53/91)

- Zakon o vodama (NN 66/19, 84/21)

- Zakon o obavljanju geodetske djelatnosti (NN 25/18)

- Zakon o izvlaštenju i određivanju naknade (NN 74/14, 69/17, 98/19)

- Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina (NN 112/18)

- Zakon o upravljanju državnom imovinom (52/18)

- Pravilnik o geodetskim elaboratima (NN 59/18)

- Pravilnik o katastru zemljišta (NN 84/07, 148/09)

- Pravilnik o katastarskoj izmjeri (NN 59/20)

- Pravilnik o katastru infrastrukture (NN 29/17)

- Pravilnik o sadržaju i obliku katastarskog operata katastra nekretnina (NN 142/08, 148/09)

- Pravilnik o načinu čuvanja dokumentacije i podataka državne izmjere i katastra nekretnina (NN 73/10)

- Pravilnik o načinu izvođenja osnovnih geodetskih radova (NN 15/20)

- Pravilnik o određivanju visine stvarnih troškova i uporabe podataka dokumentacije državne izmjere i katastra nekretnina (NN 59/18)

te svim ostalim važećim zakonima, pravilnicima, propisima i normativima, kao i svim postojećim internim pravilnicima za predmetno područje projektiranja.

U slučaju izmjene zakonskih propisa, projektant je dužan primijeniti nove važeće propise, bez obzira na ranije započeti projekt.

6.3.	Odgovornost projektanta

Glavni projektant je odgovoran za koordinaciju svih projektanata i usklađenost projektantskih rješenja te poštivanje odrednica Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) te je zadužen za kontakte, sastanke sa naručiteljem, a prema svojoj procjeni ili na traženje naručitelja poziva na sastanke pojedine projektante ili više njih iz svog tima koji rade na pojedinom dijelovima projekta.

Tijekom izrade projekta, glavni projektant je obvezan pravovremeno izvještavati ovlaštenu osobu naručitelja o fazama razrade projekta, kako bi se omogućilo kvalitetno praćenje izrade projektne dokumentacije, dinamički plan, a eventualne primjedbe i nedostaci pravovremeno otkloniti. Za pojedine ključne faze projekta glavni projektant treba prethodno dobiti odobrenje naručitelja.

Naručitelj zadržava pravo primjedbi i sugestija na pojedina projektna rješenja, kompletnost i nivo razrade projekta, a glavni projektant se obvezuje postupiti po svim opravdanim primjedbama naručitelja bez prava na dodatnu naknadu.

Za sva odstupanja od zadanih elemenata potrebna je pismena suglasnost odgovorne osobe naručitelja.

Projektni zadatak predstavlja koncept traženih radova i usluga i kao takav služi kao osnova za projektiranje. Izmjene u odnosu na projektni zadatak su moguće (tehnički bolja rješenja ili tijek upravnog postupka) te će ih naručitelj i projektant definirati tijekom izrade projekata.

Projektant predaje naručitelju kompletnu projektnu dokumentaciju u 4 (četiri) uvezane kopije u papirnatom obliku, te u dva primjerka u digitalnom obliku na CD-u (DWG i PDF format).